────────────────────────────────────────────────

JAFA, S.L. · CODANOR

INFORME DE ESTADO ECOSISTEMA DE PROYECTOS CODANOR

Análisis de repositorios, documentación y estado de commits Revisión: 15 repositorios · 20 proyectos · 5 normas ISO/ENS activas

────────────────────────────────────────────────

Versión 1.0 · Septiembre 2026 · Barcelona, Catalunya

Índice de Contenidos

| 1. | Resumen Ejecutivo |
| --- | --- |
| 2. | Mapa del Ecosistema de Proyectos |
| 3. | Estado Detallado por Proyecto |
| 3.1 | Proyectos con remote GitHub |
| 3.2 | Proyectos solo locales (sin remote) |
| 4. | Análisis AGENTS.md — Cobertura de documentación |
| 5. | Análisis Memory.md — Estado funcional |
| 6. | Análisis Git — Commits y riesgo de pérdida |
| 7. | Deuda Técnica y Vulnerabilidades de Seguridad |
| 8. | Plan de Acción — Prioridades |
| Apéndice A. | Versiones de módulos activos (9 apps) |
| Apéndice B. | Historial de commits recientes |

1.  Resumen Ejecutivo

Este informe recoge el estado técnico y documental del ecosistema de proyectos de software desarrollado por CODANOR (Jafa, S.L.) entre abril de 2025 y septiembre de 2026. El análisis abarca 15 repositorios Git, 20 proyectos de software activos, y el estado de los ficheros AGENTS.md, Memory.md y commits de cada uno. El objetivo es obtener una visión consolidada que permita priorizar las acciones de mantenimiento, seguridad y continuidad del desarrollo.

KPIs del ecosistema

| Indicador | Total | OK / Activos | Requieren acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Repositorios Git analizados | 15 | 15 inicializados | 13 sin remote GitHub |
| Proyectos con AGENTS.md | 19/20 | 19 | 1 sin AGENTS.md |
| Proyectos con Memory.md | 19/20 | 19 | 1 sin Memory.md |
| Repositorios con remote | 2/15 | 2 (GitHub) | 13 solo locales — riesgo pérdida |
| Commits sin push | 8 | — | 7 (PSP) + 1 (OpenCode) |
| Archivos modificados sin commit | 126+ | — | ENS (77), PSP (38), PreSIEM (79) |
| Vulnerabilidades críticas | 7 | — | 4 legislacion + 3 licitaciones |
| SonarCloud — bugs reliability | 72 | — | En PLATAFORMA_OpenCode-NEW |

⚠  Aviso crítico: Los 13 repositorios sin remote de GitHub representan un riesgo de pérdida total de código ante cualquier fallo de hardware del equipo de desarrollo. La prioridad inmediata es subir estos repositorios a GitHub antes de continuar el desarrollo.

2.  Mapa del Ecosistema de Proyectos

El ecosistema CODANOR agrupa los proyectos en cinco categorías funcionales. La Plataforma de Seguimiento de Proyectos es el núcleo central, con 9 aplicaciones ISO/ENS activas. El resto de proyectos son herramientas complementarias de soporte operativo, inteligencia normativa y ciberseguridad.

| PLATAFORMA CENTRAL | 10 proyectos |
| --- | --- |

| Plataforma_Seguimiento_Proyectos | Motor: Flask :5001 + SQLite + 9 apps ISO/ENS |
| --- | --- |
| └ ISO27001-SGSI | SGSI · Seguridad de la Información |
| └ ENS-RD311-2022 | ENS · Esquema Nacional de Seguridad RD 311/2022 |
| └ RGPD-LOPD-GDD | RGPD · Protección de Datos |
| └ ISO27701-SGP | SGP · Privacidad (ISO 27701:2025) |
| └ ISO42001-SGIA | SGIA · Gestión de IA (ISO 42001:2023) |
| └ ISO14001-SGMA_2015 | SGMA · Medioambiente 2015 |
| └ ISO14001-SGMA_2026_NEW | SGMA · Medioambiente 2026 (nueva norma) |
| └ ISO9001-SGQ_2015 | SGC · Calidad |
| └ TISAX | TISAX · Seguridad automotriz (ENX ISA 6.0.3) |

| HERRAMIENTAS DE GESTIÓN | 2 proyectos |
| --- | --- |

| PLATAFORMA_OpenCode-NEW | Documentación + Tiquets + Panel IA Corp + Manual |
| --- | --- |
| Planificacion_Diaria_Proyectos | Tracker proyectos S39: Flask :5002 + SQLite |

| INTELIGENCIA NORMATIVA | 3 proyectos |
| --- | --- |

| legislacion_monitor-NEW | Scraper 43 normas UE/España/Catalunya · Flask :8080 |
| --- | --- |
| Seguimiento_licitaciones | Radar licitaciones Gencat PSCP · Flask :5050 |
| Wiki_CODANOR | RAG local: Open WebUI + Ollama + ChromaDB [inactivo] |

| HERRAMIENTAS DE RIESGOS | 7 proyectos |
| --- | --- |

| Gestion_Riesgos_ISO27001 | Dashboard ISO 27001 · 3 dim. CID · file:// |
| --- | --- |
| Gestion_Riesgos_ENS | Dashboard ENS · 5 dim. CIDAT · RD 311/2022 |
| Gestion_Riesgos_ISO14001 | Dashboard ISO 14001 · Aspectos ambientales |
| Gestion_Riesgos_ISO9001 | Dashboard ISO 9001 · Riesgos de calidad |
| Gestion_Riesgos_ISO42001 | Dashboard ISO 42001 · Riesgos IA |
| Gestion_Riesgos_LOPD-RGPD | Dashboard RGPD · Riesgos de privacidad |
| Mapa_Procesos | Editor visual drag&drop · 6 normas · file:// |

| CIBERSEGURIDAD | 2 proyectos |
| --- | --- |

| OSSINT | Plataforma OSINT · Flask :9000 · 6 módulos + PDF custodia |
| --- | --- |
| Mantenimiento-...PreSIEM | Análisis logs Zabbix/Synology · Pre-SIEM |

3.  Estado Detallado por Proyecto

La tabla siguiente recoge el estado técnico de cada repositorio: cobertura documental (AGENTS.md / Memory.md), estado del control de versiones (Git remote, commits pendientes, archivos sin stagear) y nivel de riesgo operativo.

3.1  Proyectos con remote en GitHub

| Proyecto | Últ. commit | AGENTS | Memory | Commits sin push | Archivos sin commit | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLATAFORMA_OpenCode-NEW | 2026-09-21 | SÍ | SÍ | 1 | 11 (3 mod.) | ALTO |
| Plataforma_Seguimiento_Proyectos | 2026-09-28 | NO | SÍ | 7 | 38 (26 mod.) | CRÍTICO |

3.2  Proyectos sin remote en GitHub (solo locales)

| Proyecto | Últ. commit | AGENTS | Memory | Commits locales | Archivos sin commit | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| legislacion_monitor-NEW | 2026-06-07 | SÍ | SÍ | 2 | 0 — limpio | ALTO |
| Planificacion_Diaria_Proyectos | 2026-09-01 | SÍ | SÍ | 7 | 10 (6 mod.) | ALTO |
| Wiki_CODANOR | 2026-06-07 | SÍ | SÍ | 1 | 0 — limpio | INACTIVO |
| Mapa_Procesos | 2026-06-07 | SÍ | SÍ | 1 | 0 — limpio | BAJO |
| Seguimiento_licitaciones | 2026-06-07 | SÍ | SÍ | 4 | 0 — limpio | ALTO |
| Gestion_Riesgos_ISO27001 | 2026-06-07 | SÍ | SÍ | 2 | 0 — limpio | MEDIO |
| Gestion_Riesgos_ENS | 2026-06-07 | SÍ | SÍ | 2 | 77 (reorg.) | ALTO |
| Gestion_Riesgos_ISO14001 | 2026-06-07 | SÍ | SÍ | 1 | 0 — limpio | BAJO |
| Gestion_Riesgos_ISO9001 | 2026-06-07 | SÍ | SÍ | 1 | 0 — limpio | BAJO |
| Gestion_Riesgos_ISO42001 | 2026-06-07 | SÍ | SÍ | 1 | 0 — limpio | BAJO |
| Gestion_Riesgos_LOPD-RGPD | 2026-06-07 | SÍ | SÍ | 2 | 3 (renom.) | BAJO |
| OSSINT | 2026-06-07 | SÍ | SÍ | 1 | 3 (renom.) | BAJO |
| Mantenimiento-PreSIEM | 2026-06-07 | SÍ | SÍ | 2 | 79 (reorg.) | ALTO |

4.  Análisis AGENTS.md — Cobertura de Documentación

El fichero AGENTS.md contiene las instrucciones de arquitectura, reglas críticas y convenciones de código para que los agentes IA (OpenCode) operen correctamente en cada proyecto. Su ausencia obliga al agente a inferir contexto desde el código, aumentando el riesgo de errores y duplicaciones. A continuación se evalúa la calidad y cobertura de este fichero en los 20 proyectos analizados.

| Proyecto | AGENTS.md | Fecha actualiz. | Módulos documentados | Reglas críticas | Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLATAFORMA_OpenCode-NEW | SÍ | 2026-09-25 | Tiquets v1.4, LLM v3.0, Mapa Procesos, Tareas v2.0, NotebookLM | Muy alta (propagación, versionado, bugs) | ALTA |
| Plataforma_Seguimiento_Proyectos | NO | — | Sin AGENTS.md raíz (cada app tiene el suyo) | N/A — por app individual | N/A |
| ENS-RD311-2022 | SÍ | 2026-09-28 | F1-F5, SoA, CCN-808, LLM, Wiki, 69 plantillas | parse_ens.py, llmCache local-only | ALTA |
| ISO27001-SGSI | SÍ | 2026-09-16 | 5 fases+SoA, Tareas v2.0, Wiki, 44 plantillas | PHASE_KEYS, propagación, duplicados | ALTA |
| RGPD-LOPD-GDD | SÍ | 2026-06-25 | RAT, EIPD, brechas, derechos, consultoría | PHASE_KEYS distintos, no propagar ISO27001 | ALTA |
| ISO27701-SGP | SÍ | 2026-06-25 | GAP, Consultoría, SoA privacidad, Wiki | Versión 2025 (no 2019) | MEDIA |
| ISO42001-SGIA | SÍ | 2026-07-31 | 38 controles, AIIA (7 dim.), Forensic 46 tests | showErrorModal, openLLMConfigFromError | ALTA |
| ISO14001-SGMA_2015 | SÍ | 2026-06-25 | SGMA, CLAUSE_GROUPS, phase2-implementation | NUNCA propagar con ISO9001 | ALTA |
| ISO14001-SGMA_2026_NEW | SÍ | 2026-05-29 | GAP, Consultoría ISO 14001:2026 | Plantillas específicas 2026 pendientes | MEDIA |
| ISO9001-SGQ_2015 | SÍ | 2026-06-25 | ACTIVITY_GROUPS, 84 actividades, SGC | NUNCA propagar con ISO14001 | ALTA |
| TISAX | SÍ | 2026-06-25 | ENX ISA 6.0.3, phase2-isms, sin tabs | Vista única, no consultoría por tabs | MEDIA |
| legislacion_monitor-NEW | SÍ | 2026-04-27 | 43 normas, scraping SHA-256, Flask :8080 | Vulnerabilidades críticas pendientes | MEDIA |
| Planificacion_Diaria_Proyectos | SÍ | 2026-09-19 | S39 (cert.), S38 (propuesta), S37 (plantillas × 4 idiomas) | S36 backups, proxy nginx pendiente | ALTA |
| Wiki_CODANOR | SÍ | 2026-04-27 | 10 colecciones RAG, Open WebUI + Ollama | RGPD: datos PRIVADO solo LAN | MEDIA |
| Mapa_Procesos | SÍ | 2026-05-10 | Editor visual, 6 normas, export PDF | Portado a 9 apps (Flask, no IndexedDB) | MEDIA |
| Seguimiento_licitaciones | SÍ | 2026-04-28 | API Gencat PSCP, scoring rubricado | path traversal, CORS, XSS pendientes | MEDIA |
| Gestion_Riesgos_ISO27001 | SÍ | 2026-05-18 | Dashboard CID, árbol activos, export Word | i18n imprimirEstadoProyecto pendiente | ALTA |
| Gestion_Riesgos_ENS | SÍ | 2026-05-18 | Dashboard CIDAT, 73 controles Anexo II | Filtrado por categoría ENS | ALTA |
| OSSINT | SÍ | 2026-05-15 | 6 módulos OSINT, PDF custodia SHA-256, audit log | Bind 127.0.0.1, bcrypt 12, Maltego TRX | ALTA |
| Mantenimiento-PreSIEM | SÍ | 2026-06-07 | Análisis logs Zabbix, Synology, informes ejecutivos | Sin remote, reorganización pendiente | MEDIA |
| "Seguimiento Actas reunión" | NO | — | Sin documentar | — | BAJA |

Acción recomendada: Ejecutar /init en "Seguimiento de Actas de reunión" para crear su AGENTS.md. Actualizar el AGENTS.md de Plataforma_Seguimiento_Proyectos (raíz) con el estado actual del servidor y las versiones LLM v3.0.

5.  Análisis Memory.md — Estado Funcional

El fichero Memory.md registra el estado dinámico del proyecto: última sesión de trabajo, módulos activos, bugs corregidos, decisiones arquitectónicas y tareas pendientes. Es la "memoria viva" del proyecto que permite continuar el trabajo sin contexto previo. La tabla siguiente consolida las tareas pendientes más relevantes por categoría.

Tareas pendientes consolidadas — ranking por criticidad

| # | Tarea | Proyecto(s) | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Push 7 commits acumulados a GitHub (PSP) | Plataforma_Seguimiento_Proyectos | CRÍTICO |
| 2 | Commitear módulo LLM v3.0 × 8 apps + server.py + módulos RGPD | Plataforma_Seguimiento_Proyectos | CRÍTICO |
| 3 | Subir 13 repositorios locales a GitHub (riesgo de pérdida total) | Todos los proyectos sin remote | CRÍTICO |
| 4 | Commitear y pushear AGENTS.md, Memory.md, plataforma-seguimiento.html | PLATAFORMA_OpenCode-NEW | ALTO |
| 5 | Commitear reorganización de carpetas (77 entradas) | Gestion_Riesgos_ENS | ALTO |
| 6 | Commitear reorganización + nuevos docs (79 entradas) | Mantenimiento-PreSIEM | ALTO |
| 7 | Commitear cambios activos S37-S39 (10 entradas) | Planificacion_Diaria_Proyectos | ALTO |
| 8 | Corregir 4 vulnerabilidades críticas (XSS, CSRF, SSRF) | legislacion_monitor-NEW | ALTO |
| 9 | Corregir path traversal, CORS abierto, XSS | Seguimiento_licitaciones | ALTO |
| 10 | Corregir 18 innerHTML restantes (security hotspots SonarCloud) | PLATAFORMA_OpenCode-NEW | ALTO |
| 11 | Arrancar Wiki_CODANOR (Docker, NAS, Open WebUI, RAG) | Wiki_CODANOR | MEDIO |
| 12 | Activar Ollama en LAN: OLLAMA_HOST=0.0.0.0 ollama serve | Plataforma_Seguimiento_Proyectos | MEDIO |
| 13 | Configurar Key corporativa LLM desde panel plataforma-seguimiento | PLATAFORMA_OpenCode-NEW | MEDIO |
| 14 | Regenerar token SonarCloud y conectar 13 proyectos pendientes | Todos | MEDIO |
| 15 | Instalar Node.js en el Mac (prerequisito para linting y SonarCloud) | Entorno de desarrollo | MEDIO |
| 16 | Probar Mapa de Procesos desde segundo PC en LAN | Plataforma_Seguimiento_Proyectos | MEDIO |
| 17 | Verificar exportación PDF jsPDF en cada una de las 9 apps | Plataforma_Seguimiento_Proyectos | MEDIO |
| 18 | Completar integración Maltego TRX (6 módulos OSINT) | OSSINT | BAJO |
| 19 | Implementar grafo de relaciones D3.js en OSSINT | OSSINT | BAJO |
| 20 | Calendari festivos Catalunya/España en Planificacion_Diaria | Planificacion_Diaria_Proyectos | BAJO |
| 21 | Traducir plantillas propuesta técnica a inglés y francés | Planificacion_Diaria_Proyectos | BAJO |
| 22 | Crear AGENTS.md y Memory.md en "Seguimiento de Actas de reunión" | "Seguimiento de Actas de reunión" | BAJO |
| 23 | i18n: internacionalizar imprimirEstadoProyecto (~50 strings) | Gestion_Riesgos_ISO27001 | BAJO |
| 24 | Confirmar generación .docx plantillas ISO 27701:2025 | ISO27701-SGP | BAJO |
| 25 | Limpieza duplicados en BD (op.exp.02, mp.com.04, org.03, org.04) | ENS-RD311-2022 | BAJO |

6.  Análisis Git — Commits y Riesgo de Pérdida

Se han analizado los 15 repositorios Git del ecosistema. Solo 2 tienen remote configurado en GitHub. Los 13 restantes existen únicamente en el disco local del equipo de desarrollo, sin ningún backup remoto. Cualquier fallo de hardware supondría la pérdida total e irrecuperable de todo el código fuente de esos proyectos.

| Proyecto | Rama | Remote GitHub | Último commit (hash) | Commits pendientes | Archivos sin commit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLATAFORMA_OpenCode-NEW | main | SÍ | c424828 — docs: actualizar AGENTS.md 2026-09-21 | 1 (push) | 11 |
| Plataforma_Seguimiento_Proyectos | main | SÍ | 6a54233 — docs: actualizar AGENTS.md 2026-09-28 | 7 (push) | 38 |
| legislacion_monitor-NEW | main | NO | 8ea015d — Actualizar BBDD y exports 2026-06-07 | 2 local | 0 |
| Planificacion_Diaria_Proyectos | main | NO | 3f83d46 — S36: informe Word 2026-09-01 | 7 local | 10 |
| Wiki_CODANOR | main | NO | 67735b4 — Initial commit 2026-06-07 | 1 local | 0 |
| Mapa_Procesos | main | NO | 2d6f022 — Initial commit 2026-06-07 | 1 local | 0 |
| Seguimiento_licitaciones | main | NO | ed4752c — Actualizar scraper 2026-06-07 | 4 local | 0 |
| Gestion_Riesgos_ISO27001 | main | NO | 40af716 — Actualizar scripts 2026-06-07 | 2 local | 0 |
| Gestion_Riesgos_ENS | main | NO | 1028216 — Actualizar dashboard 2026-06-07 | 2 local | 77 |
| Gestion_Riesgos_ISO14001 | main | NO | 4212097 — Initial commit 2026-06-07 | 1 local | 0 |
| Gestion_Riesgos_ISO9001 | main | NO | 53d4292 — Initial commit 2026-06-07 | 1 local | 0 |
| Gestion_Riesgos_ISO42001 | main | NO | 4df68a2 — Initial commit 2026-06-07 | 1 local | 0 |
| Gestion_Riesgos_LOPD-RGPD | main | NO | dfd3062 — Reorganizar repositorio 2026-06-07 | 2 local | 3 |
| OSSINT | main | NO | 0381dd0 — Initial commit 2026-06-07 | 1 local | 3 |
| Mantenimiento-PreSIEM | main | NO | 7a04b56 — Actualizar cuadro control 2026-06-07 | 2 local | 79 |

7.  Deuda Técnica y Vulnerabilidades de Seguridad

Durante la revisión técnica de los proyectos se han identificado vulnerabilidades de seguridad que deben corregirse antes de cualquier despliegue en producción o exposición a redes externas. Se clasifican según el estándar OWASP Top 10 y el nivel de riesgo definido por CVSS v3.1.

| Proyecto | Vulnerabilidad | Tipo OWASP | Archivo/Componente | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| legislacion_monitor-NEW | XSS reflejado en emails HTML del notifier | A3 — Injection | notifier.py: html no sanitizado | CRÍTICO |
| legislacion_monitor-NEW | XSS reflejado en ejecutar.html (innerHTML) | A3 — Injection | ejecutar.html: innerHTML sin escape | CRÍTICO |
| legislacion_monitor-NEW | Sin CSRF en POST /ejecutar | A1 — Broken Access Ctrl | server.py: endpoint sin token CSRF | ALTO |
| legislacion_monitor-NEW | Endpoint /exportar sin autenticación | A1 — Broken Access Ctrl | server.py: ruta desprotegida | ALTO |
| Seguimiento_licitaciones | Path traversal en ruta catch-all | A5 — Security Misconf. | server.py: ruta sin whitelist | CRÍTICO |
| Seguimiento_licitaciones | XSS en Index02.html (innerHTML sin escape) | A3 — Injection | Index02.html: escapeHtml pendiente | ALTO |
| Seguimiento_licitaciones | CORS completamente abierto (*) | A5 — Security Misconf. | server.py: Flask-CORS * | ALTO |
| PLATAFORMA_OpenCode-NEW | 18 innerHTML potencialmente inseguros | A3 — Injection | Múltiples módulos JS (SonarCloud) | MEDIO |
| PLATAFORMA_OpenCode-NEW | 72 bugs de reliability (SonarCloud) | A9 — Outdated Components | Múltiples archivos | MEDIO |
| OSSINT | Base de datos sin cifrado (SQLite plano) | A2 — Cryptographic Fail. | osint.db (SQLCipher pendiente) | MEDIO |
| Todos (13 repos) | Sin backup remoto — riesgo de pérdida total | A9 — Config. Management | Sin remote GitHub configurado | CRÍTICO |

Estado SonarCloud — PLATAFORMA_OpenCode-NEW

| Security | Reliability | Maintainability | Duplicaciones | Security Hotspots |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A — 0 vuln. | B — 72 bugs | A — OK | 3.5% | 3 hotspots |

8.  Plan de Acción — Prioridades

A continuación se presenta el plan de acción estructurado en cuatro horizontes temporales. Las acciones inmediatas son bloqueantes para la continuidad del desarrollo y deben ejecutarse antes de iniciar cualquier nueva funcionalidad.

| INMEDIATO (esta semana) | CRÍTICO |
| --- | --- |

| 1 | git push → Plataforma_Seguimiento_Proyectos (7 commits acumulados) |
| --- | --- |
| 2 | git push → PLATAFORMA_OpenCode-NEW (1 commit + AGENTS.md, Memory.md) |
| 3 | git add + commit → módulo LLM v3.0 × 8 apps + server.py |
| 4 | Crear 13 repositorios en GitHub y configurar remote (git remote add origin ...) |
| 5 | git push inicial de los 13 repos sin remote |
| 6 | git commit → Gestion_Riesgos_ENS (77 entradas de reorganización) |
| 7 | git commit → Mantenimiento-PreSIEM (79 entradas de reorganización) |

| CORTO PLAZO (1-2 semanas) | ALTO |
| --- | --- |

| 1 | Corregir 4 vulnerabilidades críticas en legislacion_monitor-NEW |
| --- | --- |
| 2 | Corregir path traversal + CORS en Seguimiento_licitaciones |
| 3 | Regenerar token SonarCloud y conectar todos los repos a análisis |
| 4 | Instalar Node.js (prerequisito SonarCloud CI/CD y linting local) |
| 5 | Configurar Key corporativa LLM desde panel plataforma-seguimiento.html |
| 6 | Activar Ollama en LAN: OLLAMA_HOST=0.0.0.0 ollama serve |
| 7 | Probar Mapa de Procesos desde segundo PC en LAN |

| MEDIO PLAZO (1 mes) | MEDIO |
| --- | --- |

| 1 | Corregir 18 innerHTML restantes (security hotspots SonarCloud) |
| --- | --- |
| 2 | Arrancar Wiki_CODANOR: Docker + Open WebUI + NAS + ingestar documentos |
| 3 | Verificar exportación PDF jsPDF en las 9 apps ISO/ENS |
| 4 | Pruebas de flujo completo LAN: ISO14001, ISO9001, ISO27701, TISAX |
| 5 | Completar propagación de módulo LLM v3.0 a iso14001-2026 y iso9001-2026 |
| 6 | Crear AGENTS.md y Memory.md para "Seguimiento de Actas de reunión" |
| 7 | Implementar autenticación JWT en Planificacion_Diaria_Proyectos |

| LARGO PLAZO (trimestral) | BAJO |
| --- | --- |

| 1 | Completar integración Maltego TRX en OSSINT (6 módulos) |
| --- | --- |
| 2 | Grafo de relaciones D3.js en OSSINT |
| 3 | Calendario de festivos Catalunya/España en Planificacion_Diaria |
| 4 | Traducir plantillas propuesta técnica a inglés y francés |
| 5 | Proxy nginx para unificar PSP :5001 + Tracker :5002 bajo mismo puerto |
| 6 | Cifrado SQLCipher en base de datos OSSINT |
| 7 | i18n: internacionalizar imprimirEstadoProyecto en Gestión de Riesgos |
| 8 | Completar plantillas específicas ISO 14001:2026 |
| 9 | Export PDF resumen mensual/trimestral en Planificacion_Diaria |

Apéndice A.  Versiones de Módulos Activos (9 apps)

La tabla siguiente registra las versiones de los módulos JavaScript compartidos desplegados en las 9 aplicaciones ISO/ENS de la Plataforma de Seguimiento de Proyectos. Todas las versiones deben estar sincronizadas entre las apps del mismo grupo (consulting / implementation / isms). El versionado sigue el patrón AAAAMMDD + letra de revisión.

| Aplicación | app_id | tiquets.js | phase2-*.js | llm.js | llm-models.js | phase3-audit.js |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO27001-SGSI | iso27001 | v=20260829f | v=20260925c | v=20260911h | v=20260911g | v=20260913a |
| ISO27701-SGP | iso27701 | v=20260829f | v=20260925c | v=20260911h | v=20260911g | v=20260913a |
| ISO42001-SGIA | iso42001 | v=20260829f | v=20260925c | v=20260911h | v=20260911g | v=20260913a |
| TISAX | tisax | v=20260829f | v=20260925c | v=20260911h | v=20260911g | v=20260913a |
| RGPD-LOPD-GDD | rgpd | v=20260829f | v=20260925c | v=20260911h | v=20260911g | v=20260913a |
| ENS-RD311-2022 | ens | v=20260829f | v=20260928c | v=20260911h | v=20260911g | v=20260913a |
| ISO9001-SGQ_2015 | iso9001 | v=20260829f | v=20260925c | v=20260911h | v=20260911g | v=20260913a |
| ISO14001-SGMA_2015 | iso14001 | v=20260829f | v=20260925c | v=20260911h | v=20260911g | v=20260913a |
| ISO14001-SGMA_2026 | iso14001-2026 | v=20260829f | v=20260925c | v=20260911h | v=20260911g | v=20260913a |

Proveedores LLM activos — Módulo IA/LLM v3.0

| Proveedor | ID | Modelo por defecto | Gratuito | Key prefix | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Groq (Gratis) | groq | openai/gpt-oss-20b | SÍ | gsk_... | ACTIVO |
| OpenRouter (Gratis) | openrouter | openrouter/free | SÍ | sk-or-... | ACTIVO |
| Google Gemini | google | gemini-2.0-flash | SÍ | AIza... | ACTIVO |
| OpenAI (GPT) | openai | gpt-4o-mini | NO | sk-... | ACTIVO |
| Anthropic (Claude) | anthropic | claude-3-5-haiku-20241022 | NO | sk-ant-... | ACTIVO |
| Ollama (Local) | ollama | qwen2.5-coder:14b | SÍ | ollama | ACTIVO |

Apéndice B.  Historial de Commits Recientes

Últimos 10 commits de los repositorios con remote en GitHub. Estos commits representan el historial auditable del desarrollo. Los repositorios sin remote no tienen historial remoto verificable.

Plataforma_Seguimiento_Proyectos — últimos 10 commits

| Hash | Fecha | Mensaje |
| --- | --- | --- |
| 6a54233 | 2026-09-28 | docs: actualizar AGENTS.md + Memory.md sesión 2026-09-28 completa |
| 95edba6 | 2026-09-28 | docs: Plan implementación Seguimiento CCN-808 + Evolución F2 (Word) |
| defc5ef | 2026-09-28 | feat(F2): Seguimiento CCN-STIC 808 + Dashboard Evolución con Snapshots |
| fba59c6 | 2026-09-28 | fix(F2): corregir visibilidad y borrado de documentos organización |
| 3e65806 | 2026-09-28 | fix(reuniones): simplificar eliminación — quitar prompt palabra clave |
| 3415d3a | 2026-09-28 | fix(ISO27701-SGP): corregir referencias ISO27001_* + plantillas |
| 688fead | 2026-09-21 | fix: navegabilidad acciones resolución + badge IA→C CODANOR — 9 apps |
| dd0a215 | 2026-09-17 | feat: botón NotebookLM en toolbar de Conocimiento (9 apps) |
| 8b7fe8b | 2026-09-06 | feat(phase2): Sistema de Tareas v2.0 — Trazabilidad completa |
| bc2a5d3 | 2026-09-04 | docs(iso27001): actualizar AGENTS.md + MEMORY.md — fix wiki LAN |

PLATAFORMA_OpenCode-NEW — últimos 10 commits

| Hash | Fecha | Mensaje |
| --- | --- | --- |
| c424828 | 2026-09-21 | docs: actualizar AGENTS.md y Memory.md — sesión 2026-09-21 |
| 31c97bf | 2026-09-17 | docs: actualizar Memory.md y AGENTS.md — NotebookLM v1.0 (2026-09-17) |
| d56887b | 2026-09-17 | feat(backup): añadir redundancia automática a disco Transcend |
| d6df4cf | 2026-09-06 | docs: actualizar AGENTS.md y Memory.md — sesión 2026-09-06 |
| bdf5bb7 | 2026-09-04 | docs: actualizar AGENTS.md y Memory.md — fix sintetización actas Fase-2 |
| 548073b | 2026-08-29 | Update AGENTS.md y Memory.md con arquitectura Tiquets v1.4 completa |
| 06fd2df | 2026-07-05 | Update Memory.md and AGENTS.md with Homogeneizacion tool |
| e963377 | 2026-07-05 | Add Homogeneizacion de Proyectos tool: dashboard HTML + sidebar link |
| b95f6e4 | 2026-06-06 | Add sistema de backup a NAS, documentos de copias de seguridad |
| e4cb510 | 2026-05-31 | Actualizar analisis de codigo, script de backup y config Sonar |

Documento generado automáticamente · CODANOR — Jafa, S.L. · info@codanor.com · (0034) 616 947 274 Barcelona, Catalunya · Septiembre 2026 · Versión 1.0