Manual de Seguimiento de Reuniones con IA

Módulo de Consultoría — Pestaña «Seguimiento»

Plataforma de Seguimiento de Proyectos · ISO 27001 (referencia)

| Versión del documento | v1.0 |
| --- | --- |
| Responsable | Jafa, S.L. (CODANOR) |
| Fecha | 25/06/2026 |
| Ámbito | Uso interno — Consultoría Organizativa y Normativa |

1. Introducción

La pestaña «Seguimiento», dentro del módulo de Consultoría (Implantación del SGSI), permite gestionar las reuniones que se mantienen con el cliente durante el desarrollo de la consultoría/implantación. Su objetivo es que, por cada reunión, puedas:

Subir el acta: subir el acta o resumen de la reunión (.docx, .pdf o .txt);

Sintetizar: obtener automáticamente una síntesis de ~10 líneas mediante Inteligencia Artificial;

Extraer tareas: extraer las tareas derivadas de cada reunión, con responsable y fecha límite;

Monitorizar: hacer seguimiento y monitorización: completar, desestimar o reabrir tareas, conservando el histórico.

2. Concepto clave: cómo trabaja la IA aquí

Para que la IA sintetice las actas y extraiga tareas, la aplicación necesita conectarse a un servicio de Inteligencia Artificial. Esa conexión se realiza con una «API Key» (una credencial, similar a una contraseña, que da acceso al servicio). Existen DOS formas de trabajar:

2.1. Modo automático (con API Key)

Configuras una API Key una sola vez. A partir de entonces, al pulsar «Sintetizar con IA», la aplicación llama sola al servicio y rellena el resumen y las tareas. Es el modo recomendado.

2.2. Modo manual (sin API Key — flujo de respaldo)

Si no tienes API Key, la aplicación te muestra el «prompt» (el texto de instrucciones) para que lo copies, lo pegues en ChatGPT o Claude por tu cuenta, y después pegues de vuelta el resultado en la aplicación con el botón «Pegar resultado IA». Funciona igual; solo que el viaje a la IA lo haces tú manualmente.

¿Por qué antes «no pasaba nada»? Si una reunión no funcionaba, no era porque los datos estuvieran dañados: simplemente no había una API Key configurada y el flujo manual no estaba visible. La versión actual corrige esto: la Configuración de la IA aparece ahora en la propia pestaña «Seguimiento», y los mensajes de error indican con claridad qué hacer.

3. Novedades (tras la actualización)

Flujo unificado por reunión: subir acta → resumen de ~10 líneas → tareas, en un solo paso.

Configuración de IA accesible desde la propia pestaña «Seguimiento».

Sistema de proveedores ABIERTO: puedes usar cualquier servicio de IA (incluidos gratuitos) sin tocar el código.

Tareas con responsable, fecha límite y aviso de vencimiento.

Gestión con histórico: Completar, Desestimar (con motivo) y Reabrir — sin perder el registro.

Mensajes de error claros (clave vacía, modelo inexistente, cuota agotada, bloqueo del navegador).

4. Configurar la IA (modo automático)

En la pestaña «Seguimiento», arriba, despliega el bloque «🔑 Configuración API (LLM)». Si no hay clave configurada, aparece ya abierto y resaltado.

4.1. Proveedores y modelo gratuito recomendado

El selector «Proveedor» incluye opciones gratuitas (OpenRouter, Groq, Google Gemini) y de pago (OpenAI, Anthropic), además de «Personalizado» (cualquier servicio compatible). Para un uso gratuito y estable se recomienda:

OpenRouter: OpenRouter, con el modelo «openrouter/free» (alias estable que siempre apunta a un modelo gratuito disponible).

Groq: Groq, con «llama-3.3-70b-versatile» (más rápido y con cuota amplia), si necesitas procesar varias actas seguidas.

Importante: los modelos gratuitos cambian a menudo El campo «Modelo» es editable. Si un modelo deja de existir (error 404) o se satura (error 429), simplemente escribe otro modelo gratuito en ese campo. Por eso «openrouter/free» es la opción más cómoda: no caduca.

4.2. Pasos para configurar

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Pestaña «Seguimiento» → desplegar «🔑 Configuración API (LLM)». |
| 2 | Proveedor: elegir «OpenRouter (Gratis)» (o Groq). |
| 3 | Pulsar «Consigue tu API Key gratis» y crear la clave en la web del proveedor (gratis, normalmente sin tarjeta). |
| 4 | Pegar la clave en el campo «API Key». |
| 5 | Modelo: dejar «openrouter/free» (o elegir otro de la lista). |
| 6 | Pulsar «Probar conexión». Debe mostrar «✔ OK». |

5. Sintetizar un acta de reunión

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | En la fila de la reunión, abrir «Acta / Notas». |
| 2 | En el bloque «Acta de la reunión», pulsar «Subir acta (.docx/.pdf/.txt)» y seleccionar el fichero. |
| 3 | Pulsar «✨ Sintetizar con IA». |
| 4 | Esperar unos segundos: se rellenan el «Resumen IA (~10 líneas)» y las «Próximas tareas». |

Nota: los modelos gratuitos pueden tardar algo (es normal). Si una llamada falla por lentitud o saturación, la aplicación reintenta automáticamente una vez.

5.1. Modo manual (sin API Key)

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Pulsar «✨ Sintetizar con IA»: se copia el prompt al portapapeles y se abre una ventana con el texto. |
| 2 | Pegar ese texto en ChatGPT o Claude (web) y enviar. |
| 3 | Copiar la respuesta (en formato JSON) que devuelve la IA. |
| 4 | En la aplicación, pulsar «Pegar resultado IA», pegar el JSON y aplicar. |

6. Gestión y seguimiento de tareas

Cada tarea (generada por IA o creada a mano) incluye:

Título y descripción.

Responsable (persona o rol).

Fecha límite (con aviso de «Vencida» si pasa la fecha y no está cerrada).

Estado: En curso, A revisar, Completada o Desestimada.

Indicador «IA» si la propuso la Inteligencia Artificial.

6.1. Cerrar tareas conservando el histórico

Completar: se marca como «Completada» y se registra la fecha de cierre. Se puede añadir una nota (opcional).

Desestimar: para tareas que la IA propuso pero no son correctas. Exige un MOTIVO obligatorio, que queda en el histórico.

Reabrir: una tarea cerrada o desestimada vuelve a «En curso». El cambio también queda registrado.

Ninguna acción borra la tarea: todas las tareas (completadas y desestimadas incluidas) se conservan y pueden consultarse filtrando por estado. Cada tarea guarda un «Historial» con todos los cambios (fecha, acción y nota).

Panel de seguimiento de tareas Al final de la pestaña «Seguimiento» hay un panel que agrupa TODAS las tareas de todas las reuniones, con filtros por estado (Todas, En curso, A revisar, Completada, Desestimada, Vencida) y contadores. Desde ahí puedes Completar, Desestimar o Reabrir, y ver responsable y fecha límite de cada tarea.

7. Probar sobre un proyecto existente (p. ej. PRJ-006-REDMAN)

Los datos de las reuniones se guardan localmente en el navegador. Si un proyecto ya tiene reuniones creadas, NO se pierden: la actualización añade los campos nuevos de forma no destructiva.

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Abrir el proyecto → pestaña «Seguimiento». Las reuniones existentes siguen ahí. |
| 2 | Configurar la API Key (sección 4) si aún no está. |
| 3 | En una reunión, subir el acta y pulsar «✨ Sintetizar con IA». |
| 4 | Revisar el resumen y las tareas; asignar responsables y fechas. |
| 5 | Probar Completar / Desestimar / Reabrir y revisar el histórico. |
| 6 | Recargar la página y comprobar que todo se ha guardado. |

Nota: si esas reuniones «no funcionaban» antes, era por falta de API Key (no por datos corruptos). Una vez configurada, funcionan con normalidad.

8. Preguntas frecuentes y solución de problemas

P: Al pulsar «Sintetizar con IA» no pasa nada.

R: Comprueba que hay una API Key configurada y que «Probar conexión» da OK. Sin clave, se abrirá la ventana del modo manual para copiar el prompt.

P: «Probar conexión» da error de conexión / CORS.

R: Algunos navegadores (Safari) bloquean las llamadas a la IA al abrir el archivo con file://. Usa un proveedor gratuito (OpenRouter/Groq/Gemini), o sirve la aplicación por http://localhost, o usa el flujo manual.

P: Error 404: «No endpoints found for …».

R: El nombre del modelo ya no existe. Escribe otro modelo en el campo «Modelo» (por ejemplo «openrouter/free»).

P: Error 429: cuota agotada.

R: El modelo gratuito está saturado. Cambia a otro modelo :free, o usa el proveedor Groq (cuota más amplia).

P: La IA devuelve textos de ejemplo en vez de contenido real.

R: Suele ocurrir con modelos poco potentes o actas con poco texto. La aplicación filtra y limpia esos textos; si persiste, usa un modelo mejor o revisa que el acta tenga contenido.

P: El resumen tarda mucho.

R: Es normal con modelos gratuitos. La aplicación espera hasta 90 segundos y reintenta una vez. Para mayor velocidad, usa Groq.

9. Glosario

| Término | Significado |
| --- | --- |
| API Key | Credencial que autoriza a la aplicación a usar un servicio de IA. |
| Prompt | Texto de instrucciones que se envía a la IA para que genere el resultado. |
| Modelo (LLM) | El motor de IA concreto que procesa el texto (p. ej. Llama, Gemini, GPT). |
| Síntesis | Resumen breve (~10 líneas) generado por la IA a partir del acta. |
| CORS | Mecanismo de seguridad del navegador que puede bloquear llamadas externas con file://. |
| Fallback (manual) | Flujo de respaldo: copiar el prompt, usar ChatGPT/Claude y pegar el resultado. |